АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЛЫВАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.08.2024 № 77а

О создании комиссии по оценке готовности объектов социально-культурной сферы администрации Новотроицкого сельсовета Колыванского района Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года

В целях обеспечения устойчивого функционирования и своевременной подготовки объектов социально-культурной сферы в администрации Новотроицкого сельсовета Колыванского района Новосибирской области к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать комиссию по оценке готовности объектов социально-культурной сферы в администрации Новотроицкого сельсовета к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года и утвердить прилагаемый состав (приложение 1).

2.Утвердить план мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года(приложение № 2).

Глава Новотроицкого сельсовета

Колыванского района

Новосибирской области Г.Н. Кулипанова

Приложение 1

Утверждено постановлением

администрации Новотроицкого сельсовета

от 01.08.2024 № 77а

Состав комиссии по оценке готовности объектов

социально-культурной сферы в администрации Новотроицкого сельсовета Колыванского района Новосибирской области к работе

в осенне-зимний период 2024-2025 года

Председатель

комиссии: Кулипанова Г.Н, Глава Новотроицкого сельсовета

Члены

комиссии: Гуренкова Л.П, директор МУ ОЦК «Радуга»

Новотроицкого сельсовета;

Красношан М.Е., специалист 2 разряда Новотроицкого

Новотроицкого сельсовета

Приложение 2

Утверждено постановлением

администрации Новотроицкого сельсовета

от 01.08.2024 № 77а

План

мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2024-2025 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| 1. | Провести проверку здания котельной и отопительного котла | до 10.09.2024 |
| 2. | Проведение гидравлических испытаний | до 26.08.2024 |
| 3. | Промывка системы теплоснабжения | до 26.08.2024 |
| 4. | Создание нормативного запаса топлива | 4кв. 2024 г |